**01 de janeiro de 2016**

**Local:** Sala de Reuniões 2 – Unidade Tarsila (Brasília / DF)

**Pauta:** Acompanhamento e novas definições sobre o Módulo de Cadastro de Clientes

**Presentes ThiagoNasc.com:** Thiago Nascimento

**Presentes Tarsila SA:** Antônio Amaral, Fabrício Avelar e Marcela Pontes

**Objetivos:**

* Apresentação das correções realizadas no último ciclo;
* Acompanhamento da situação atual de desenvolvimento do Módulo de Cadastro de Clientes;
* Levantamento de novos requisitos e priorização para desenvolvimento.

**Acompanhamento:**

* Apresentados os 15 erros relatados pela Tarsila SA durante a homologação do sistema e a solução/correção das mesmas;
* Apresentada a lista de requisitos (50 atividades) atualmente em desenvolvimento pela equipe;
* Discussões sobre o futuro do sistema;
* Levantamento de 2 novos requisitos (R.F.44 e R.F.45);
* Atualização do documento de requisitos para v.1.5;
* Priorização dos mesmos para entrada em desenvolvimento;
* Definido cronograma de desenvolvimento e entrega do módulo.

**Definições:**

* O sistema não deverá receber novos requisitos fora do escopo contratual;
* Os itens a serem desenvolvidos em ordem de prioridade são:
  + 32, 35, 36, 40, 44 e 45
* Cronograma de desenvolvimento e entrega do módulo:
  + Desenvolvimento: 01 a 28/02
  + Entrega do módulo: 03/03

**Afazeres:**

* Levantar todos os tipos de documentos possíveis a serem cadastrados e enviar à ThiagoNasc.com (Responsável: Antônio Amaral - Prazo: 10/01);
* Contratar empresa de hospedagem para liberação do Módulo em Produção (Responsável: Fabrício Avelar – Prazo: 20/01)
* Verificar a possibilidade de realizar rotinas de backup do banco de dados mensalmente (Responsável: Thiago Nascimento – Prazo**:** 20/01);